COMMUNAUTE DE COMMUNES BAZOIS LOIRE MORVAN Pôle Juridique et Marchés Publics

| MARCHéS PUBLICS AVENANT N° 1 au Marché de travaux de la Maison Médicale de Luzy portant plus-values Marché de travaux à procédure adaptée Lot 10 CVC / Plomberie | exe10 |
| --- | --- |

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Communauté de Communes Bazois Loire Morvan

11, Place Lafayette

58 290 MOULINS ENGILBERT

Budget Général : 200067882 00015

B - Identification du titulaire du marché public

Compléter

C - Objet du marché public

  Objet du marché public: Rénovation de la maison médicale de Luzy – Phase 1 bâtiment avenue Hoche

  Date de la notification du marché public : notifié le 13/04/2026

  Durée d’exécution  initial du marché public : 8 mois ou ………………… jours, à compter de l’ordre de service daté du 30/04/2026.

  Montant initial du marché public : 47 987,26 € HT

D - Objet de l’avenant

  Modifications introduites par le présent avenant :

Plus-values suivantes :

Dans le cadre des travaux de rénovation de la maison médicale de Luzy, la création d’une douche PMR a été demandée. Cette opération a été attribuée initialement à l’entreprise en charge de la pose du carrelage car il s’agissait de créer une douche à l’italienne.

L’entreprise en charge n’étant pas en mesure d’honorer son marché et notamment la pose d’un siphon, l’entreprise Massey en charge des travaux de CVC/plomberie s’est proposée pour fournir et poser un siphon et une douche extra-plate.

Cette opération induit une plus-value de son marché et une moins-value du marché de l’entreprise Cérasol pour le lot n°04.

Les prestations décrites pour cet avenant sont les suivantes :

  Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non						Oui

Montant de l’avenant : + 1 040,05€ HT

TVA : 208,01 €

Montant TTC : 1 248,06 €

E - Signature du titulaire du marché public

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |
| Pour l’entreprise MASSEY | Le 13/07/2026 à Luzy |  |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Pour la communaute de communes bazois loire morvan

A : Moulins Engilbert  le 13 juillet 2026

Signature

Notifié à titulaire le : 13 juillet 2026

Signature du titulaire du marché

(*) « Approuver et conclure tous avenants et décision à poursuivre à toute marché, quelle que soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché initial inférieure à 5 % »