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Règlement de consultation 

MARCHE DE TRAVAUX  
[bookmark: _Hlk219975211]« RENOVATION DE LA MAISON MEDICALE DE LUZY– PHASE 1 BATIMENT AVENUE HOCHE»
A PROCEDURE ADAPTEE  (code de la commande publique – CCAG TX)

Personne Responsable du Marché
Mr le Président de la Communauté de Communes

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Mardi 24 février 2026 à 12 h 

Renseignements : Marie CAZAU, Pôle Services Techniques  m.cazau@bazoisloiremorvan.fr   ou 03.86.84.33.55 ou (renseignements techniques) – Baptiste PERRIER, Pôle développement b.perrier@bazoisloiremorvan.fr 

Jean-Sébastien HALLIEZ, Pôle juridique et marchés, js.halliez@bazoisloiremorvan.fr ou 06.73.98.51.97 (renseignements administratifs)

[bookmark: _Hlk216864323]Trésorerie : Gestion Comptable de Nevers, (numéro codique 58 020), 12, Rue Henri BARBUSSE, BP 90 004, 58 019 NEVERS CEDEX, téléphone : 03.86.61.21.52, courriel : sgc.nevers@dgfip.finances.gouv.fr

MAITRISE D’ŒUVRE :   

[bookmark: _Hlk195085024][bookmark: _Hlk219975389]Mathilde Schaal
cabane - atelier d'architecture
8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris - 06 42 06 62 22 
contact@cabane-archi.com 
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[bookmark: _Toc243283822]	ARTICLE 1 : Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux rénovation de la maison médicale de Luzy – phase 1 bâtiment avenue Hoche-, pour le compte de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BAZOIS LOIRE MORVAN (Nièvre).

Ce marché, en procédure adaptée, avec mise en concurrence en application du Code de la Commande Publique est un marché de travaux, l’ensemble de la prestation (fourniture et pose) étant comprise. 

Le marché comporte 11 lots.

Il comporte une tranche unique, le tout défini au CCTP.

Lots :

[bookmark: _Hlk219975794]Lot 01 – Installations de chantier / curage / démolitions : 45110000
Lot 02 – Maçonnerie : 45262522
Lot 03 - Cloisons/doublages/faux plafond : 45421146
Lot 04 - Revêtements sols et faïences : 45431000
Lot 05 - Sols souples et parquets : 45432111 
Lot 06 - Menuiseries intérieures / agencements : 454211500
Lot 07 - Menuiseries Extérieures : 45421000
Lot 08 – Peinture : 45442100
Lot 09 – Electricité : 45311200
Lot 10 – CVC /plomberie : 45331200
Lot 11 – Ascenseur : 45313100


La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

Mathilde Schaal
cabane - atelier d'architecture
8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris - 06 42 06 62 22 
contact@cabane-archi.com 

ARTICLE 2 : Type, nature et pièces du marché

Marché de travaux en procédure adaptée, définie au Code de la Commande Publique. 
Les pièces contractuelles sont les suivantes, dans l’ordre décroissant : 

PIECES PARTICULIERES : 

-  Le règlement de consultation (RC)
− L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
− Le cahier des clauses particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
− La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), fournie par le candidat
-Les Plans et pièces techniques 
- Le Mémoire technique du candidat. 

PIECES GENERALES 
- Le Code de la Commande Publique
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics travaux 


[bookmark: _Toc243283824]ARTICLE 3 : Contexte et prestation demandée 

Les prestations demandées sont décrites au CCTP. 

ARTICLE 4 : Présentation de l’offre

L’offre devra comporter :
1. les justifications relatives aux qualités et capacités du candidat, 
2. une note méthodologique présentée sous forme de mémoire, qui justifie sa conformité aux exigences du CCTP, ainsi que tout élément relatif aux produits et aux normes. Celle-ci sera considérée comme une pièce valant engagement,
3. Un engagement de disponibilité lié au planning qui aura un caractère contractuel.
La partie logement doit impérativement être livré pour octobre 2026. Les entreprises doivent proposer un phasage des travaux respectant cette échéance.
Nous souhaitons que le chantier global s’achève pour le 30 novembre 2026, le planning présenté par les entreprises doit être cohérent avec ce délai. 
Les entreprises doivent indiquent aussi dans leur planning les délais de commandes, notamment l’ascenseur et menuiseries extérieures.
4. Un cahier de références,
5. L’acte d’engagement, paraphé et signé par la personne ayant capacité pour engager l’entreprise, comportant les éléments demandés et nécessaire à l’instruction de l’offres, le devis détaillé 
6. Les CCAP et CCTP signés. 



[bookmark: _Toc243283827]ARTICLE 5 : Durée et validité de l’offre

La durée de validité de l’offre est de six mois à compter de la limite de réception des offres.  La durée du marché est fixée par le planning contractuel élaboré par l’entreprise, et par l’ordre de service. En cas de retard non justifié, des pénalités seront appliqués suivant les modalités définies au CCAP. 

ARTICLE 6 : Décomposition en tranches : 

Sans objet

ARTICLE 7 : Variantes 

Non autorisées 

ARTICLE 8 : Prix

Les prix sont fermes et définitifs. Des acomptes pourront être versés au fur et à mesure du déroulement de la prestation, sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 9 : Sous Traitance 

La sous traitance ou la co traitance est admise, à condition d’en faire la demande préalable auprès de la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan, pôle commande publique. 

ARTICLE 10 : Conditions d’envoi des offres

Le pouvoir adjudicateur impose les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.ternum-bfc.fr/

Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Le pouvoir adjudicateur ou son représentant répondra aux questions adressées jusqu’à 48 heures avant la fin de la consultation par courriel, via la messagerie du site https://www.ternum-bfc.fr/

Il ne sera répondu à aucune question orale.
Un document unique de marché européen (DUME), pré-rempli par l’acheteur et rédigé en français, pourra être remis par le candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place :
· de la déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies à l’article 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
· des documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.
Le DUME peut être accessible :
· Par le profil d’acheteur
· Par l’utilitaire disponible à l’adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
· Par l’outil mis en place par la Commission européenne
Le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 49 du décret du 25 mars 2016. La vérification des capacités du candidat pourra être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. Les candidats devront alors produire les pièces visées ci-dessus dans un délai de 5 jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur.
Les candidats auront la possibilité de ne pas remettre un ou plusieurs des documents ou renseignements demandés dans le cadre de la présente consultation s’ils ont déjà été remis dans le cadre d’une précédente consultation et si les conditions suivantes sont réunies :
· Les candidats doivent préciser à cet effet, dans leur dossier de candidature, 
· d’une part, la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais, 
· et d’autre part, l’identification de la consultation lors de laquelle les pièces ont été remises. 
· Les documents doivent être toujours valables. 
A défaut, la candidature sera considérée comme incomplète. 
Les candidats sont informés qu’ils ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, si les conditions suivantes sont réunies :
· Les candidats doivent indiquer dans leur dossier de candidature, 
· d’une part la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais 
· et d’autre part les modalités de consultation de ce système et/ou d’accès à cet espace. 
· L’accès à ces documents est gratuit. 
A défaut, la candidature sera considérée comme incomplète. 

ARTICLE 11 : Date limite de réception des offres 

· La date limite de réception des offres est indiquée à la page de garde du présent document. 

ARTICLE 12 : Critères de choix et négociations 

Les critères de choix pour la sélection des offres seront :
*le prix (50%).
*La qualité technique de l’offre (50%), appréciée selon :
		- Références et compétences en rapport avec le chantier  : 30 %
		- Moyens humains et matériels en relation avec le chantier : 10%
		- Engagements liés au planning : 5%
		-Traitement environnemental des matériaux et du chantier : 5 %


En fonction des besoins, et au cas par cas sur chaque lot, la commission compétente se réserve le droit d’engager éventuellement des négociations avec les 3 candidats les mieux placés. 


ARTICLE 13 : Clauses sociales 

Non concerné. 

ARTICLE 14 : Visite de chantier et Renseignements

UNE VISITE SUR SITE EST OBLIGATOIRE pour les lots suivants : 
Lot 02 – Maçonnerie 
Lot 03 - Cloisons/doublages/faux plafond  
Lot 11 – Ascenseur 

Et possible pour les autres lots : 

Contact pour prise de rendez vous : 
Valérie PIERRE
Coordinatrice
Maison Médicale du Canton de Luzy
5-7 avenue hoche
58170 LUZY
03.86.30.25.25
coordination.luzy@gmail.com

Qui remettra une attestation de visite obligatoire. 

La visite est possible pour les autres lots.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
· Communauté de Communes Bazois Loire Morvan
M. HALLIEZ Jean-Sébastien, Directeur du pôle juridique et commande publique, js.halliez@bazoisloiremorvan.fr 
Monsieur Baptiste PERRIER : Directeur du pôle développement 
ou Madame Marie CAZAU, Directrice du pôle services techniques m.cazau@bazoisloiremorvan.fr 
11, place Lafayette
58290 MOULINS-ENGILBERT
Tél : 03 86 84 33 55

Ou via la plateforme https://www.ternum-bfc.fr/

ARTICLE 15 : Litiges

Le présent règlement peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif. 

Avant tout recours devant la juridiction administrative compétente, le Pouvoir Adjudicateur privilégiera la voie du règlement amiable des litiges. 
En cas de non résolution amiable des litiges, le droit français est seul applicable et les tribunaux français sont seuls compétents. 


Dans le cas où aucun accord ne pourrait intervenir après une tentative de règlement amiable entre les parties, le litige serait porté devant : 
Tribunal Administratif de Dijon : 
22, Rue d’Assas 21 000 DIJON 
Téléphone : 03.80.73.91.00 


Fait à Moulins Engilbert, le 22 janvier 2026 
Le Président,

Serge CAILLOT
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